1. **Прокуратурой Зубово-Полянкого района организован систематический надзор за исполнением законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.**

Всего в рамках реализации подпрограммы на территории района из аварийного жилищного фонда должно быть переселено свыше 400 граждан. Согласно заключенным контрактам на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда срок сдачи-приемки квартир – не позднее 30 сентября и 30 ноября 2023 года. Также органами местного самоуправления завершены торги на право заключения контрактов для приобретения в текущем году жилых помещений в рамках дополнительно выделенных лимитов бюджетных средств.

Строительство большинства домов со сроком предоставления жилых помещений согласно контрактам 30.09.2023 завершено; органами местного самоуправления приняты помещения, осуществляется их передача гражданам. В отношении одного дома застройщиком указанный срок нарушен. При этом подлежащий расселению в него жилой домов признан пригодным для проживания. В связи с нарушением законодательства и не выполнением обязательств по контракту прокуратурой района застройщику внесено представление, в отношении директора подготовлено постановление по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ.

Совместно с привлеченным к проверке в качестве специалиста представителем республиканского министерства строительства и архитектуры прокуратурой района проверена полнота выполненных работ в возведенных домах; нарушений не выявлено. Проведена встреча с переселенными гражданами, с которыми обсужден вопрос качества возведенных домов.

Реализация мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда остается на контроле прокуратуры района.