Приложение

к постановлению администрации

 Сосновского сельского поселения

 №16 от 18.04. 2018г.

ПА

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновского сельского поселения

 №16 от18.04. 2018г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Формирование современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее – Программа). |
| Основание для разработки Программы  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Сосновского сельского поселения; |
| Заказчик Программы | Администрация Сосновского сельского поселения. |
| Разработчик Программы  | Администрация Сосновского сельского поселения. |
| Ответственный за выполнение мероприятия Программы  | Администрация Сосновского сельского поселения. |
| Цели Программы  | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.  |
| Задачи Программы  | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;Формирование реализованных практик благоустройства на территории Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к 2022 году составит 10 единица. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий к 2022 году составит 100 %.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), 41%.4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к 2022 году составит 4 единица.5. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования к 2022 году составит 100 %.6. Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц составит 100 %.7. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц составит 10 шт.8. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства утвержденных в муниципальном образовании составит 7 шт. |
| Сроки реализации Программы  | 2018-2022 годы. |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) 2018-2022 годы |
| 19535,641\* в том числе:в 2018 году – 929,041 тыс. руб;в 2019 году – 1448,000 тыс. руб;в 2020 году – 1448,000 тыс. руб;в 2021 году – 8630,600 тыс. руб;в 2022 году – 7080,000 тыс. руб;\*- объемы финансирования носят прогнозный характер |
| Средства федерального бюджета  | 15146,872\* в том числе:в 2018 году – 708,294 тыс. руб;в 2019 году – 1123,600 тыс. руб;в 2020 году – 1123,600 тыс. руб;в 2021 году – 6697,298 тыс. руб;в 2022 году – 5494,080тыс. руб;\*- объемы финансирования носят прогнозный характер |
| Средства регионального бюджета  | 3787,017\* в том числе:в 2018 году – 177,073 тыс. руб;в 2019 году – 281,000 тыс. руб;в 2020 году –281,000 тыс. руб;в 2021 году – 1674,424 тыс. руб;в 2022 году – 1373,520 тыс. руб;\*- объемы финансирования носят прогнозный характер |
| Средства бюджета Сосновского сельского поселения | 601,752\* в том числе:в 2018 году – 43,674 тыс. руб;в 2019 году – 43,400 тыс. руб;в 2020 году – 43,400 тыс. руб;в 2021 году – 258,878 тыс. руб;в 2022 году – 212,400 тыс. руб;\*- объемы финансирования носят прогнозный характер. |
| Другие источники  | Средства собственников жилых помещений |
| Планируемые результаты реализации Программы | Выполнение поставленных целей и задач программы, улучшение целевых индикаторов и показателей программы.  |
| Контроль над реализацией муниципальной программы. | Контроль над реализацией программы осуществляет Администрация Сосновского сельского поселения. |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.**

 Природно-климатические условия Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

 Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

 В последние годы благоустройству территории Сосновского сельского поселения придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение населенных пунктов в многофункциональные, комфортные, эстетически привлекательные населенные пункты. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства дворовых территорий. Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожной и тротуарной сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора, освещения дворовых территорий МКД.

 Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами государственной власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

 Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Сосновского сельского поселения. Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам старых разросшихся деревьев, разрушений асфальтового покрытия проходов и проездов, организации внутридворовых парковок автомобильного транспорта.

 Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефицит средств, направляемых на благоустройство дворовых территорий.

Уровень комфортности проживания граждан во вновь построенных жилых домах является более высоким в сравнении с постройками 50 - 80-х годов за счет функционального зонирования территорий, решения вопросов озеленения, размещения игровых и спортивных комплексов, организации дорожно-тротуарной сети, упорядочения размещения легкового автотранспорта на дворовых территориях. Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

 При этом использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год;

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие общества;

3) носят комплексный характер.

 Таким образом, программа комплексного благоустройства дворовых территорий должна обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения, которое определено следующими понятиями:

- создание эстетического вида территории населенного пункта;

- обеспечение безопасности проживания;

- создание комфортной среды проживания;

- улучшение экологической обстановки на территории поселения.

 Достижение целей программы позволит создать достойные условия проживания граждан за счет решения вопросов озеленения, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков, площадок, строительства тротуаров, установки скамеек, освещения дворовых территорий, устройства стоянок для личного транспорта, проездов к дворовым территориям.

 Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников (Порядок трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (Приложение 4))

**2. Основные цели и задачи Программы.**

 Целью Подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Сосновского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

Основными целями разработки данной Программы являются:

 1. Повышение уровня благоустройства территорий Сосновского сельского поселения.
 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Сосновского сельского поселения.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий Сосновского сельского поселения;

 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сосновского сельского поселения;

 3. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Сосновского сельского поселения

**Раздел 3. Объем трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.**

 Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

 - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

 - обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории (смотреть приложение №8)

**4. Сроки реализации Программы.**

 Программа рассчитана на период – 2018-2022 годы. Реализация программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия программы.

**5. Характеристика основных мероприятий Программы.**

 Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории Сосновского сельского поселения комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиника, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до населения и иных заинтересованных лиц.

Перечень основных мероприятий программы указан в [приложении 2](#sub_132000).

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**6. Ресурсное обеспечение Программы.**

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, составляет 19535,641 тыс. руб., в том числе 15146,872 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 3787,017 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 601,752 тыс. руб. - средства бюджета Сосновского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Сосновского сельского поселения о бюджете Сосновского сельского поселения на соответствующие годы.

**7. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:

1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

2) дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству), включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

- озеленение территории,

- разработка смет, дизайн-проектов.

**8. Механизм реализации Программы.**

 Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Заказчик Программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

 Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

**9. Оценка социально-экономической эффективности программы.**

 Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории Сосновского сельского поселения за оцениваемый период.

 Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках программы проектов целям и задачам программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

 Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 10.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий –4120,47кв.м..

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 100%.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) – 41%.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 4.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 8843,00 кв.м..

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 100%.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100%.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1кв.м..

10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц - 10.

11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства утвержденных в муниципальном образовании - 7.

 Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

**10. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управлении рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы является прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков: формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

Целевые индикаторы

муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия»

на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % |  |  |  |  | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 6 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц.  | шт. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. | шт. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения**

**Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия»**

**на 2018-2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Связь с показателями программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий: 1.Минимальный перечень работ:- Строительство тротуара; - Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов; - Установка скамеек;- Установка урн для мусора;- Асфальтирование дворовой территории. 2. Дополнительный перечень работ:- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- озеленение территории. | Администрация Сосновского сельского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение комфортности проживания граждан | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов  | Администрация Сосновского сельского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение комфортности проживания граждан | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения**

**Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, участник  | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  |
| **на 2018г.** | **на 2019г. \*** | **на 2020г.\*** | **на 2021г.\*** | **на 2022г.\*** |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Ответственный исполнитель - АдминистрацияСосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия | Федеральный бюджет | 708,292 | 1123,600 | 1123,600 | 1123,600 | 1125,200 |
| Республиканский бюджет | 177,073 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,300 |
| Местный бюджет | 43,674 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 43,500 |
| **Всего:** | **929,041** | **1448,000** | **1448,000** | **1448,000** | **1450,000** |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Ответственный исполнитель - АдминистрацияСосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 5573,698 | 4368,880 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 1393,424 | 1092,220 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 215,478 | 168,900 |
| **Всего:** | **0** | **0** | **0** | **7182,600** | **5630,000** |
| Итого | Ответственный исполнитель - АдминистрацияСосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия | Федеральный бюджет | 708,292 | 1123,600 | 1123,600 | 6697,298 | 5494,080 |
| Республиканский бюджет | 177,073 | 281,000 | 281,000 | 1674,424 | 1373,52 |
| Местный бюджет | 43,674 | 43,400 | 43,400 | 258,878 | 212,400 |
| **Всего:** | **929,041** | **1448,000** | **1448,000** | **8630,600** | **7080,000** |

\*- объемы финансирования носят прогнозный характер

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| 1. | Строительство тротуара  | м2 | Согласно сметной документации |
| 2. | Приобретение и установка скамеек | 1 ед. | 7663.00 |
| 3. | Приобретение и установка урнУрна антивандальная | 1 ед. | 2300,00 |
| 4. | Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов  | 1 ед. | 6113,58 |
| 5. | Асфальтирование дворовой территории | 1 ед. | Согласно сметной документации |

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | шт. |  |
|  | - качели | шт. | Согласно сметам |
|  | - горка | шт. |
|  | - карусель | шт. |
|  | - песочница | шт. |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. |
| 3 | Устройство парковки | м2 |
| 4 | Устройство газона/(Озеленение) | м2 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**дворовых территорий, благоустраиваемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

**Сосновского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Количество проживающих в МКД, ед. | Перечень мероприятий |
| Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018 г. |
| 1 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Сосновка, ул. Центральная, д.14 | 377,72 | 56 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |
| 2 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Молочница, ул. Клубная, д.5 | 322,75 | 75 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |
| Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2019 г. |
| 3 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Сосновка, ул. Лесная, д.13 | 380 | 40 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |
| 4 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Молочница, ул. Клубная, д.4 | 380 | 68 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |
| Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2020 г. |
| 5 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Сосновка, ул. Школьная, д.18а | 380 | 98 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |
| 6 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Молочница, ул. Клубная, д.11 | 380 | 53 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |
| Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2021 г. |
| 7 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Сосновка, ул. Центральная, д.16 | 380 | 44 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |
| 8 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Молочница, ул. Центральная, д.5 | 380 | 31 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |
| Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2022 г. |
| 9 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Сосновка, ул. Почтовая, д.1а | 380 | 49 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |
| 10 | РМ, Зубово-Полянский район, п. Молочница, ул. Железнодорожная, д.11 | 380 | 33 | ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха – 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., освещение дворовой территории (установка 3-х эл. ламп) |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**общественных территорий, благоустраиваемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

**Сосновского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование общественной территории** | **Адрес общественной территории**  |
| **Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2021 г.** |
| 1. | Площадь победы | Респ Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул.Центральная, 4а |
| 2 | Площадь победы | Респ Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Молочница, ул.Центральная, 1а |
| **Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2022 г.** |
| 3. | Парк культуры и отдыха  | Респ Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул.Центральная, 4б |
| 4. | Хоккейная коробка | Респ Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул.Центральная, 12а |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков Сосновского сельского поселения, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) объектов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес**  |
|  | п.Сосновка | ул. Школьная, д. 12 |
|  | п.Сосновка | ул.Садовая, д. 9 |
|  | п.Сосновка | ул. Садовая д.16а |
|  | п.Сосновка | ул. Школьная, д. 14 |
|  | п.Сосновка | ул.Центральная д.17 |
|  | п.Молочница | ул.Центральная д.6  |
|  | п.Молочница | ул.Центральная д.8  |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Порядок**

**трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ**

1. **Общие положения**
	1. Настоящий Порядок трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр, регламентирует процедуру трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района республики Мордовия.
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

б) форма трудового участия – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

1. **Порядок трудового участия граждан**

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн-проекта**
	1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых

территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Сосновского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается уполномоченным структурным подразделением администрации Сосновского сельского поселения в течение десяти рабочих дней со дня утверждения программы.

1. **Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Администрация Сосновского сельского поселения в течение десяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрации Сосновского сельского поселения неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения на 2018-2022 годы» на территории Сосновского сельского поселения (далее – общественная комиссия), с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.

3.4. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения на 2018-2022 годы» на территории Сосновского сельского поселения, должны быть утверждены не позднее 1 июля 2018 года.

Приложение 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Ссоновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу**

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 года (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 года (далее – дизайн-проект).

Все мероприятия по благоустройству общественных территорий планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о дизайн-проектах, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений. Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации.

Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, осуществляется путем их размещения на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения в сети «Интернет».

Администрация Сосновского сельского поселения размещает в сети «Интернет» и публикует в Информационном бюллетене:

- порядок общественного обсуждения Сосновского общественных территорий, включенных в муниципальную программу;

- дизайн-проект, содержащий принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования территории;

- перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

Предложения по дизайн-проекту общественной территории, включенной в муниципальную программу, подаются в произвольной форме.

Продолжительность проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, должна составлять не менее 30 календарных дней.

При направлении замечаний и предложений к дизайн-проекту общественной территории, участники общественного обсуждения указывают: граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные; юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные. Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат.

Не рассматриваются также замечания и предложения:

- экстремистской направленности;

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

- поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения дизайн-проекта общественной территории.

Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по дизайн-проектам общественных территорий, включенных в муниципальную программу, в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий не является препятствием для его утверждения. Итоги общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий подлежат размещению на сайте и должны быть доступны на нем в течение пяти рабочих дней со дня их размещения.

На заседании общественная комиссия в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения:

- рассматривает поступившие замечания и предложения к дизайн-проектам общественных территорий;

- анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий;

- принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета;

- в случае необходимости направляет дизайн-проекты общественных территорий на доработку.

Приложение 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Сосновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**Порядок привлечения инвесторов**

Благоустройство прилегающих территорий к объектам недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности, пользовании или аренде, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее – прилегающие территории), а также общественных территорий может быть выполнено за счет привлечения средств физических и (или) юридических лиц (далее - частные инвесторы).

Частный инвестор, имеющий намерения принять участие в благоустройстве прилегающих территорий и (или) общественных территорий, обращается в администрацию Сосновского сельского поселения с соответствующим заявлением. К заявлению прилагаются проектные предложения частного инвестора по внешнему виду прилегающей территории и (или) общественной территории, информация о сроках выполнения работ по благоустройству заявленных территорий и стоимости выполнения этих работ.

Администрация Сосновского сельского поселения, в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные материалы. По результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

- согласовать в установленном порядке проектные предложения по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории;

-возвратить проектные предложения по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории на доработку заявителю с учетом замечаний;

-отказать в проведении работ по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории в связи с несоответствием проектных предложений требованиям Правил благоустройства территории Сосновского сельского поселения, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В случае согласования проектных предложений по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории администрация Сосновского сельского поселения в течение 5 рабочих дней готовит проект соглашения о сотрудничестве по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории.