ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО - ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_ 2017 года №\_\_\_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018 -2022 ГОДЫ.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сосновского сельского поселения, Администрация Сосновского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Сосновского сельского поселения «Благоустройство дворовых территорий Сосновского сельского поселения на 2018 -2022г.г.» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сосновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского

Сельского поселения- Н.М. Гончарова

Приложение

к постановлению Сосновского

сельского поселения

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Сосновского

сельского поселения

поселения

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство дворовых территорий Сосновского сельского**

**поселения на 2018 – 2022 г.г. »**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство дворовых территорий Сосновского сельского поселения на 2018- 2022гг»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство дворовых территорий Сосновского сельского поселения» (далее – Программа). | | |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Сосновского сельского поселения; | | |
| Заказчик Программы | Администрация Сосновского сельского поселения. | | |
| Разработчик Программы | Администрация Сосновского сельского поселения. | | |
| Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Администрация Сосновского сельского поселения. | | |
| Цели Программы | 1. Повышение эстетической привлекательности дворовых территорий Сосновского сельского поселения.  2. Создание благоприятных условий для проживания населения.  3. Приведение в порядок дворовых территорий Сосновского сельского поселения. | | |
| Задачи  Программы | 1. Организация комплексного благоустройства дворовых территорий Сосновского сельского поселения  2. Улучшение эстетичного вида дворовых территорий Сосновского сельского поселения  3. Увеличение количества дворовых территорий оборудованных игровыми и спортивными комплексами  4. Увеличение доли населения, обеспеченного комфортными  условиями проживания за счет проведения мероприятий  по благоустройству дворовых территорий  4.Определение перечня первоочередных мероприятий  по обустройству дворовых территорий городского округа | | |
| Сроки реализации  Программы | 2018-2022 г.г. | | |
| Источники финансирования  Программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) 2018- 2022 г.г. | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **1994,9** | **2043,6** | **2112,0** |
| Средства федерального бюджета | 1196,9 | 1226,1 | 1267,2 |
| Средства регионального бюджета | 698,2 | 715,3 | 739,2 |
| Средства бюджета Сосновского сельского поселения | 99,8 | 102,2 | 105,6 |
| Другие источники | - | - | - |
| Планируемые результаты  реализации Программы | 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий  2. Мероприятия по проектной документации. | | |
| Контроль за реализацией муниципальной программы. | Контроль за реализацией программы осуществляет глава Сосновского сельского поселения. | | |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.**

Природно-климатические условия Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

В последние годы благоустройству территории Сосновского сельского поселения придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие превращение населенных пунктов в многофункциональные, комфортные, эстетически привлекательные населенные пункты. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства дворовых территорий. Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожной и тротуарной сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, обустройства мест сбора и временного хранения мусора, освещения дворовых территорий МКД.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами государственной власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Сосновского сельского поселения. Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. Существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Большинство площадок для сбора ТБО не имеют ограждений, оборудованные и обустроенные дворовые территории не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам старых разросшихся деревьев, разрушений асфальтового покрытия проходов и проездов.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств, направляемых на благоустройство дворовых территорий.

Уровень комфортности проживания граждан во вновь построенных жилых домах является более высоким в сравнении с постройками 50 - 80-х годов за счет функционального зонирования территорий, решения вопросов озеленения, размещения игровых и спортивных комплексов, организации дорожно-тротуарной сети, упорядочения размещения легкового автотранспорта на дворовых территориях. Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

При этом использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворов, капитальный

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год;

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие общества;

3) носят комплексный характер.

Таким образом, программа комплексного благоустройства дворовых территорий должна обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения, которое определено следующими понятиями:

- создание эстетического вида территории населенного пункта;

- обеспечение безопасности проживания;

- создание комфортной среды проживания;

- улучшение экологической обстановки на территории поселения.

Достижение целей программы позволит создать достойные условия проживания граждан за счет решения вопросов озеленения, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков, площадок, строительства тротуаров, установки скамеек, освещения дворовых территорий, проездов к дворовым территориям.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

Основными целями разработки данной Программы являются:

1. Повышение эстетической привлекательности дворовых территорий Сосновского сельского поселения.   
 2. Создание благоприятных условий для проживания населения.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1. Организация благоустройства придомовых территорий МКД, установка детских игровых площадок, строительство тротуаров, устройство парковочных мест, освещение дворовых территорий, приобретение и установка скамеек, устройство мест для сбора ТБО.

2. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.

**3. Сроки реализации Программы.**

Программа рассчитана на 2018- 2022 г.г.

**4. Характеристика основных мероприятий Программы.**

1. Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД на территории Сосновского сельского поселения.

Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующим в 2016 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы–дефляторы.

Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

**5. Ресурсное обеспечение Программы.**

**Финансирование мероприятий** **программы «Благоустройство дворовых территорий Сосновского сельского** **поселения**», на приобретение и установку детских игровых площадок, контейнеров для ТБО,установку скамеек, урн, строительство тротуаров придомовых территорий МКД, уличное освещение, строительство парковочных мест необходимо **- 6 150,5 тыс. руб.**

Финансирование программы осуществляется за счет Федерального бюджета, Республиканского бюджета, бюджета поселения.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

1.Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД Сосновского сельского поселения.

**7. Система управления и контроля за реализацией Программы.**

Администрация Сосновского сельского поселения в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Сосновского сельского поселения.

Адресный перечень по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД, формируется и уточняется на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей поселков, обследований территорий сотрудниками администрации Сосновского сельского поселения и депутатами.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство дворовых территорий

Сосновского сельского поселения»

Перечень мероприятий программы «Благоустройство дворовых территорий Сосновского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Другие источники | Срок исполнения мероприятия | | | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  |
| Источник финансирования | Всего (тыс.руб.) |
| **1994,9** |
| 1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий по ул. Центральная п. Сосновка | Федеральный бюджет | 1196,9 |  |  | 2018 |  | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 698,2 |  |
| Местный бюджет | 99,8 |  |
| 1.1 | Очистка участка от мусора  720 кв.м. | Федеральный бюджет | 8,0 |  | 2018 | |  | Обеспечение условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 4,7 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,7 |  |
| 1.2 | Валка сухих и аварийных деревьев (тополя) – 12,1 м3 | Федеральный бюджет | 17,3 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 10,1 |  |
| Местный бюджет | 1,5 |  |
| 1.3 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли 86 м2. | Федеральный бюджет | 0,66 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,33 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,21 |  |
| 1.4 | Планировка участка механизированным способом 720 кв.м. | Федеральный бюджет | 1,24 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
|  | Республиканский бюджет | 0,77 |  |
| Местный бюджет | 0,09 |  |
| 1.5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из песка 220 мЗ. | Федеральный бюджет | 40,3 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 23,5 |  |
| Местный бюджет | 3,3 |  |
| 1.6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 - 220 мЗ. | Федеральный бюджет | 11,1 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 6,6 |  |
| Местный бюджет | 1,0 |  |
| 1.7 | Разбивка участка -720 м2. | Федеральный бюджет | 19,2 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 11,2 |  |
| Местный бюджет | 1,7 |  |
| 1.8 | **1.** Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами , группа грунтов 2 (тротуар) 380 мЗ.  **2.** Устройство оснований толщиной 12 см. под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(тротуар) 240 м2.  **3.** Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтно - бетонной смеси толщиной : 3 см. 240 м2 - **97,2**  **4.** Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, однослойных из литой мелкозернистой асфальтно - бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см. добавлять к номеру 07-001-1 480м2 | Федеральный бюджет | 143,1 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 83,5 |  |
| Местный бюджет | 11,8 |  |
| 1.9 | **1**. Покрытие из резиновой крошки (двухцветное) территории детской площадки 240 м2.  **2**. Устройство покрытий бесшовных толщиной эпоксидно- полиэфирных  240 м2. | Федеральный бюджет |  |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| 299,3 |
|  | Республиканский бюджет | 174,5 |  |
| местный бюджет | 25,0 |  |
| 1.10 | **1.** Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами без приставок одностоечных - 2шт.  **2.** Стойки железобетонные вибрированные для опор длиной 9,5 м - 2шт.  **3.** Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов 0,03 км.  **4.** Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все  ( отдельная несущая жила в конструкции отсутствует) жилы в изоляционном покрове из термопластичного светостабилизированного полиэтилена СИП- 4 сечением 90мм2 - 30 м.  **5**. Установка светильников с лампами накаливания - 2 шт.  **6.** Светильники с лампами накаливания - 2 шт. | Федеральный бюджет | 27,9 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 16,3 |  |
| Местный бюджет | 2,4 |  |  | | |
| 1.11 | 1.Скамья 8шт  2.Монтаж оборудования на открытой площадке - 8 шт. | Федеральный бюджет | 75,4 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 44 |  |
| Местный бюджет | 6,3 |  |
| 1.12 | **1**. Игровой комплекс (7600х7300х4400)-1шт.    **2**. Монтаж оборудования на открытой площадке- 1 шт**.** | Федеральный бюджет | 216,3 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 125,7 |  | 2018 | | |
| Местный бюджет | 18 |  | 2018 | | |
| 1.13 | **1**. Монтаж оборудования на открытой площадке - 6 шт.  **2**. песочница с крышей 2000х2000х220мм -1 шт.  **3**. урна вкап.V=20л. – 4 шт.  **4.** качели двойные – 1 шт. | Федеральный бюджет | 75,5  44,1  6,3 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет |
| Местный бюджет |
| 1.14 | **1**. Устройство металлических ограждений – 156 м.  **2.** Ограждение с грунтозацепами (2044х860мм**)** 76 шт**.** | Федеральный бюджет | 215,1 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 125,5 |  |
| Местный бюджет | 17,7 |  |
| 1.15 | Озеленение территории:  **1**. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. механизированным способом - 230 кв.м.  **2**. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную- 230 кв.м .  **3**. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 с добавлением растительной земли 25% - 10 шт. **4.** Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15и 0,25х0,5м. - 10шт. | Федеральный бюджет | 46,7 |  | 2018 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 27,2 |  |
| Местный бюджет | 3,8 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство дворовых территорий

Сосновского сельского поселения»

Перечень мероприятий программы «Благоустройство дворовых территорий Сосновского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Другие источники | Срок исполнения мероприятия | | | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  |
| Источник финансирования | Всего (тыс.руб.) |
| **2043,6** |
| 1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий по ул. Клубная п. Молочница | Федеральный бюджет | 1226,1 |  |  | 2019 |  | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 715,3 |  |
| Местный бюджет | 102,2 |  |
| 1.1 | Очистка участка от мусора  740 кв.м. | Федеральный бюджет | 8,3 |  |  | |  | Обеспечение условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 4,8 |  |  | 2019 |
| Местный бюджет | 0,7 |  |
| 1.2 | Валка сухих и аварийных деревьев– 10 м3 | Федеральный бюджет | 14,3 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 8,3 |  |
| Местный бюджет | 1,3 |  |
| 1.3 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли 82 м2. | Федеральный бюджет | 0,6 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,3 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,2 |  |
| 1.4 | Планировка участка механизированным способом 740кв.м. | Федеральный бюджет | 1,20 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
|  | Республиканский бюджет | 0,8 |  |
| Местный бюджет | 0,2 |  |
| 1.5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из песка 210 мЗ. | Федеральный бюджет | 38,3 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 22,4 |  |
| Местный бюджет | 3,2 |  |
| 1.6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 - 210 мЗ. | Федеральный бюджет | 10,6 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 6,3 |  |
| Местный бюджет | 0,9 |  |
| 1.7 | Разбивка участка -740 м2. | Федеральный бюджет | 19,7 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 11,6 |  |
| Местный бюджет | 0,9 |  |
| 1.8 | **1.** Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами , группа грунтов 2 (тротуар) 360 мЗ.  **2.** Устройство оснований толщиной 12 см. под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(тротуар) 210 м2.  **3.** Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтно - бетонной смеси толщиной : 3 см. 210 м2  **4.** Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, однослойных из литой мелкозернистой асфальтно - бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см. добавлять к номеру 07-001-1 480м2 | Федеральный бюджет | 136,5 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 79,7 |  |
| Местный бюджет | 11,4 |  |
| 1.9 | **1**. Покрытие из резиновой крошки (двухцветное) территории детской площадки 240 м2.  **2**. Устройство покрытий бесшовных толщиной эпоксидно- полиэфирных  240 м2. | Федеральный бюджет |  |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| 299,3 |
|  | Республиканский бюджет | 174,6 |  |
| Местный бюджет | 24,9 |  |
| 1.10 | **1.** Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами без приставок одностоечных - 4шт.  **2.** Стойки железобетонные вибрированные для опор длиной 9,5 м - 4шт.  **3.** Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов 0,03 км.  **4.** Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все  ( отдельная несущая жила в конструкции отсутствует) жилы в изоляционном покрове из термопластичного светостабилизированного полиэтилена СИП- 4 сечением 90мм2 - 60 м.  **5**. Установка светильников с лампами накаливания - 4 шт.  **6.** Светильники с лампами накаливания - 4 шт. | Федеральный бюджет | 55,8 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 32,5 |  |
| Местный бюджет | 4,8 |  | 2019 | | |
| 1.11 | 1.Скамья - 8шт  2.Монтаж оборудования на открытой площадке - 8 шт. | Федеральный бюджет | 75,4 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 44,1 |  |
| Местный бюджет | 6,3 |  |
| 1.12 | **1**. Игровой комплекс (7600х7300х4400)-1шт.    **2**. Монтаж оборудования на открытой площадке- 1 шт**.** | Федеральный бюджет | 216,3 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 125,8 |  | 2019 | | |
| Местный бюджет | 18,0 |  |
| 1.13 | **1**. Монтаж оборудования на открытой площадке - 6 шт.  **2**. песочница с крышей 2000х2000х220мм -1 шт.  **3**. урна вкап.V=20л. – 4 шт.  **4.** качели двойные – 1 шт. | Федеральный бюджет | 75,5  44,1  6,5 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет |
| Местный бюджет |
| 1.14 | **1**. Устройство металлических ограждений – 176 м.  **2.** Ограждение с грунтозацепами (2044х860мм**)** 86 шт**.** | Федеральный бюджет | 227,6 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 132,8 |  |
| Местный бюджет | 19 |  |
| 1.15 | Озеленение территории:  **1**. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. механизированным способом - 230 кв.м.  **2**. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную- 230 кв.м .  **3**. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 с добавлением растительной земли 25% - 10 шт. **4.** Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15и 0,25х0,5м. - 10шт. | Федеральный бюджет | 46,7 |  | 2019 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 27,2 |  |
| Местный бюджет | 3,9 |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство дворовых территорий

Сосновского сельского поселения»

Перечень мероприятий программы «Благоустройство дворовых территорий Сосновского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Другие источники | Срок исполнения мероприятия | | | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  |
| Источник финансирования | Всего (тыс.руб.) |
| **2112,0** |
| 1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий по ул. Вокзальная п. Сосновка | Федеральный бюджет | 1267,2 |  |  | 2020 | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 739,2 |  |
| Местный бюджет | 105,6 |  |
| 1.1 | Очистка участка от мусора  760 кв.м. | Федеральный бюджет | 8,5 |  | 2020 | |  | Обеспечение условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 4,9 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,79 |  |
| 1.2 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли 92 м2. | Федеральный бюджет | 0,9 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,5 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,2 |  |
| 1.3 | Планировка участка механизированным способом 760 кв.м. | Федеральный бюджет | 1,3 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
|  | Республиканский бюджет | 0,8 |  |
| Местный бюджет | 0,2 |  |
| 1.4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из песка 230 мЗ. | Федеральный бюджет | 42,0 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 24,6 |  |
| Местный бюджет | 3,6 |  |
| 1.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 - 230 мЗ. | Федеральный бюджет | 11,6 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 6,7 |  |
| Местный бюджет | 0,21 |  |
| 1.6 | Разбивка участка -760 м2. | Федеральный бюджет | 20,4 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 11,8 |  |
| Местный бюджет | 1,6 |  |
| 1.7 | **1.** Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами , группа грунтов 2 (тротуар) 330 мЗ.  **2.** Устройство оснований толщиной 12 см. под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(тротуар) 180 м2.  **3.** Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтно - бетонной смеси толщиной : 3 см. 180 м2  **4.** Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, однослойных из литой мелкозернистой асфальтно - бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см. добавлять к номеру 07-001-1 450м2 | Федеральный бюджет | 143,2 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 83,6 |  |
| Местный бюджет | 12,3 |  |
| 1.8 | **1**. Покрытие из резиновой крошки (двухцветное) территории детской площадки 240 м2.  **2**. Устройство покрытий бесшовных толщиной эпоксидно- полиэфирных 240 м2. | Федеральный бюджет |  |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| 314,6 |
|  | Республиканский бюджет | 183,5 |  |
| Местный бюджет | 26,4 |  |
| 1.9 | **1.** Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами без приставок одностоечных - 4шт.  **2.** Стойки железобетонные вибрированные для опор длиной 9,5 м - 4шт.  **3.** Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов 0,03 км.  **4.** Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все  ( отдельная несущая жила в конструкции отсутствует) жилы в изоляционном покрове из термопластичного светостабилизированного полиэтилена СИП- 4 сечением 90мм2 - 60 м.  **5**. Установка светильников с лампами накаливания - 4 шт.  **6.** Светильники с лампами накаливания - 4 шт. | Федеральный бюджет | 61,8 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 36,0 |  |
| Местный бюджет | 5,3 |  |
| 1.10 | 1.Скамья - 8шт  2.Монтаж оборудования на открытой площадке - 8 шт. | Федеральный бюджет | 75,4 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 44,1 |  |
| Местный бюджет | 6,2 |  |
| 1.12 | **1**. Игровой комплекс (7600х7300х4400)-1шт.    **2**. Монтаж оборудования на открытой площадке- 1 шт**.** | Федеральный бюджет | 216,3 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 125,8 |  |
| Местный бюджет | 17,9 |  |
| 1.13 | **1**. Монтаж оборудования на открытой площадке - 6 шт.  **2**. песочница с крышей 2000х2000х220мм -1 шт.  **3**. урна вкап.V=20л. – 4 шт.  **4.** качели двойные – 1 шт. | Федеральный бюджет | 75,5 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 44,1 |  |
| Местный бюджет | 6,3 |  |
| 1.14 | **1**. Устройство металлических ограждений – 180 м.  **2.** Ограждение с грунтозацепами (2044х860мм**)** 88 шт. | Федеральный бюджет | 231,1 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 135,1 |  |
| Местный бюджет | 19,2 |  |
| 1.15 | Озеленение территории:  **1**. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. механизированным способом - 250 кв.м.  **2**. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную- 250 кв.м .  **3**. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 с добавлением растительной земли 25% - 11 шт. **4.** Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15и 0,25х0,5м. - 11шт. | Федеральный бюджет | 64,6 |  | 2020 | | | Обеспече  ние условий для комфортного проживания |
| Республиканский бюджет | 37,7 |  |
| Местный бюджет | 5,4 |  |