Утверждена

Постановлением Главы администрации

Сосновского сельского поселения

Зубово Полянского муниципального района

Республики Мордовия

№ 41 от 17.06.2014 г.

**Муниципальная долгосрочная целевая программа  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия**

**на 2014-2020 годы»**

**п. Сосновка 2014 год**

**ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сосновского сельского поселения  на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ  от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации".  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях". |
| Муниципальный  заказчик Программы | Администрация Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Основной разработчик Программы | Администрация Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Основные цели программы | снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы; снижение электрической энергии; улучшение экологической ситуации; надежность функционирования систем  жизнеобеспечения |
| Основные задачи Программы | -     оснащение приборами учета  энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;  -     снижение удельных показателей потребления электрической энергии,  воды;  -     сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;  -    - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов, в том числе муниципальными учреждениями, обеспечение 100% учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; |
| Сроки  реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Исполнители Программы | Руководители муниципальных учреждений сельского поселения, руководители управляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд, руководители ресурсоснабжающих организаций |
| Перечень основных мероприятий Программы | - проведение обязательного энергетического обследования организаций и учреждений Сосновского городского поселения, находящихся в муниципальной собственности, включаемых в Программу;  - установка приборов учета потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетном секторе;  - разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности;  - проведение мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и бюджетной сфере (замена деревянных оконных блоков на экономичные ПВХ, ремонт кровель, межпанельных швов, инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения и пр.);  - проведение мероприятий по энергосбережению ресурсоснабжающими организациями (модернизация оборудования и установка более экономичного и др.) |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования составляет 3 937,35 тыс. руб. Источники финансирования:  - федеральный бюджет;  - бюджет Республики Мордовия;  - бюджет Зубово-Полянского муниципального района;  - бюджет Сосновского городского поселения;  - внебюджетные источники финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - наличие в органе местного самоуправления, муниципальных учреждениях актов энергетических обследований и энергетических паспортов;  - экономия энергоресурсов за период реализации Программы;  - снижение затрат местного бюджета  на оплату коммунальных ресурсов;  - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;  - переход на приборный учет при расчетах населения  - снижение числа аварий на внутридомовых и наружных сетях газо- и водоснабжения;  - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  - увеличение сроков службы инженерных коммуникаций, несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, муниципальных зданий и строений; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация  Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |

**Основные понятия и термины**

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

класс энергетической эффективности – характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

 энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

организации с участием государства или муниципального образования – юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей, в уставном капитале которых принадлежат государственным корпорациям;

1. **Содержание проблемы**

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории Красноармейского района, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением   
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения, в том числе программ по установке приборов учета в многоквартирных жилых домах.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

         -     проведение энергетических обследований;

         -     приборный учет энергетических ресурсов;

         -     ведение энергетических паспортов;

         - применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

-             комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

-             распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

-             эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

-             целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных образований.

   В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся и составят к 2018 году не менее 15 процентов к указанному уровню.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития  Сосновского сельского поселения.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребленных администрацией сельского поселения, организациями муниципальной бюджетной сферы .

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь  электрической энергии и улучшение экологической ситуации.

Целевые показатели подпрограмм установлены в приложении 3.

Целевые индикаторы подлежат уточнению при получении фактических данных от ОКК.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

3.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

3.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

         Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсам энергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

3.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

         - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в Администрации Сосновского сельского поселения, муниципальных учреждениях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

3.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2020 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Программа рассчитана на 2014-2020 годы.

**3. Сроки реализации Программы**

Реализация мероприятий долгосрочной Программы предусмотрена в период с 2014 по 2020 годы.

На данном этапе предусматриваются:

- организация постоянного энергомониторинга зданий;

- создание базы данных по всем зданиям, расположенным на территории сельского поселения, в части ресурсопотребления.

**4. Перечень основных мероприятий Программы**

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

4.1. Проведение обязательного энергетического обследования организаций Сосновского сельского поселения, находящихся в муниципальной собственности, включаемых в Программу.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

4.2. Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетном секторе.

Данное мероприятие предусматривает оснащение муниципальных зданий и многоквартирных домов приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.

4.3. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Данными мероприятиями предусматривается разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт или реконструкцию муниципальных зданий, включающие также работы по энергосбережению и их проведение.

4.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и бюджетной сфере.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в жилищном фонде и бюджетной сфере следующих работ: замена деревянных оконных блоков на экономичные ПВХ, замена входных дверных блоков, ремонт кровель, межпанельных швов, инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения и пр.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных объектов, включенных в Программу, на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятия Программы;

- при получении экономии средств бюджета Сосновского сельского поселения при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов;

- при получении финансовой поддержки из федерального и республиканского бюджетов на проведение мероприятий в области энергосбережения.

**5. Механизм реализации и порядок** **контроля за ходом реализации Программы**

В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные средства, получаемые за счет снижения объемов потребления коммунальных ресурсов потребителями бюджетной сферы.

Основание для финансирования программных мероприятий:

- заключенный заказчиком на основе конкурсов (котировок) договор  на выполнение поставок оборудования и (или) подрядных работ;

- сметные расчеты по конкретным объектам и видам работ согласно графику финансирования, утвержденных заказчиком работ.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением законодательного органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий финансовый год.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал.

По итогам работы за отчетный квартал на рассмотрение Администрации Сосновского сельского поселения главными распорядителями бюджета направляется отчет установленной формы, содержащий информацию о реализации программных мероприятий с пояснительной запиской о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Пояснительная записка должна содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

Администрация Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий;

- каждый член рабочей группы планирует программные мероприятия по своей отрасли на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их в финансовый орган муниципального образования для утверждения бюджета;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

- представляет в соответствующие органы исполнительной власти области отчеты о ходе реализации Программы за отчетный период.

- ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям, позволяющим оценить ход ее реализации.

**6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях энергетических паспортов; актов энергетических обследований; сокращение удельных показателей энергопотребления муниципальных учреждений и организаций на территории муниципального образования.

- экономия на 5% по каждому виду энергоресурсов ежегодно;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

**7. Показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы**

В целях определения эффективности мероприятий по энергосбережению, предусмотренных в Программе, необходимо применение следующих основных показателей и индикаторов:

- объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива) всего, в том числе в бюджетном и жилищном секторах;

- уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений, многоквартирных домов;

- доля расчетов потребителей в муниципальной бюджетной сфере и жилищном фонде с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета;

- динамика изменения фактических потерь энергетических ресурсов при их передаче.

Расчет показателей осуществляется в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. № 273.

**ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  
**муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения**  
**энергетической эффективности на территории Сосновского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб., всего | Срок исполнения |
| 1 | Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов. В том числе при строительстве жилых домов и при капитальном ремонте, внедрение систем дистанционного снятия | Администрация поселения, управляющая компания | Федеральный, республиканский, местный бюджеты, средства предприятий | 700 | 2014-2016 гг. |
| 2 | Реализация мероприятий, при строительстве многоквартирных домов и проведении капитального ремонта; по повышению энергетической эффективности, Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация поселения, управляющая компания, строительные организации | Федеральный, республиканский, местный бюджеты, собственников жилья | 600 | 2015-2017 гг. |
| 3 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии. Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |
| 3  4 | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах; не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов | Администрация поселения, управляющая компания, собственники помещений | Местный бюджет, средства управляющих компаний | 300 | 2014-2020 гг. |
| 5  5 | Анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения | Администрация поселения, предприятия коммунального комплекса | Не требует финансирования | - | 2015 г. |
| 6  6 | Анализ договоров электро-, газо- и водоснабжения жилых домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Администрация поселения, предприятия коммунального комплекса | Не требует финансирования | - | 2015 г. |
| 7  7 | Оценка аварийности и потерь в электрических и водопроводных сетях | Администрация поселения, предприятия коммунального комплекса | Местный бюджет, средства предприятий | 250 | 2015 г. |
| 8  8 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие , замену не изолированных проводов на само несущее изолирование, кабельные линии, установку светодиодных ламп | Собственники имущества | Собственные средства предприятий | 600 | 2014-2020 гг. |
| 9  9 | Мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение и электроснабжение) организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет, а затем признание права собственности | Администрация поселения | Республиканский  местный бюджет | 27,35 | 2014 г. |
| 1  10 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте | Администрация поселения, руководители организаций | Средства заказчика | 320 | 2014-2020гг. |
| 1  11 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений | Собственники помещений, имущества | Средства заказчика | 270 | 2014-2016 гг. |
| 112 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | Собственники помещений, имущества | Средства заказчика | 180 | 2014-2020 гг. |
| 1 13 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация поселения | Местный бюджет | 110 | 2014-2020 гг. |
| 114 | Подведение итогов среди предприятий, организаций по вопросам энергосбережения | Администрация поселения | Не требует финансирования | - | 2014-2020 гг. |
| 15 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация поселения | Не требует финансирования | - | 2014-2020 гг. |
| 16 | Модернизация оборудования котельной администрации Сосновского сельского поселения | Администрация поселения | Местный бюджет | 310 | 2014-2020 гг. |
| 17 | Установка автоматизированных узлов управления системами управления | Администрация поселения | Местный бюджет | 270 |  |
| 1  18 | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация поселения | Не требует финансирования | - | 2014-2020 гг. |